|  |  |  |  |  |  | zał. nr. 6A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Harmonogram planowanych prac |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszenie mechaniczne skarp wałów z rozdrobnieniem bez konieczności wygrabienia |  |  |  |  |  |
|  | i wywozu do kompostowni |  |  |  |  |  |
| L.p | Lokalizacja | Powierzchnia m2 | termin koszeń |  |  |  |
| 1. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Rudzkiej | 49 360 | Kwiecień / maj |  |  |  |
| 2. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Rybnickiej. | 42 750 | Kwiecień / maj |  |  |  |
| 3 | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Rybnickiej do jazu przy fabryce kotłów RAFAKO | 61 200 | Kwiecień / maj |  |  |  |
| RAZEM |  | 153 310 |  |  |  |  |
|  | Ręczne koszenie skrajni trasy rowerowej (pas o szerokości 1 m) z obu stron |  |  |  |  |  |
|  | korony wału wraz z wygrabieniem i wywozem do kompostowni w Raciborzu |  |  |  |  |  |
| L.p | Lokalizacja | Powierzchnia m2 | termin koszeń |  |  |  |
| 1. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Rudzkiej | 6 200 | według wskazań zamawiającego. Planowany termin tj. czerwiec/lipiec |  |  |  |
| 2. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Rybnickiej. | 4 500 | według wskazań zamawiającego. Planowany termin tj. czerwiec/lipiec |  |  |  |
| 3. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Rybnickiej do jazu przy fabryce kotłów RAFAKO. | 6 900 | według wskazań zamawiającego. Planowany termin tj. czerwiec/lipiec |  |  |  |
| RAZEM |  | 17 600 |  |  |  |  |
| Okresowe uporządkowanie i utrzymywanie czystości (uprzątnięcie liści, gałęzi, papierów, folii |  |  |  |  |  |  |
| butelek, gruzu i innych drobnych zanieczyszczeń i innych śmieci) |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Lokalizacja | Powierzchnia m2 | termin |  |  |  |
| 1. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Rybnickiej | 20 000 | według wskazań zamawiającego. |  |  |  |
| 2. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Rybnickiej do jazu przy fabryce RAFAKO | 30 000 | według wskazań zamawiającego. |  |  |  |
| RAZEM |  | 50 000 |  |  |  |  |
| Piaskowanie szczelin (fug) pomiędzy kostkami brukowymi betonowymi |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Lokalizacja | Powierzchnia m2 | termin |  |  |  |
| 1. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Rudzkiej | 6 230 | według wskazań zamawiającego. Planowany termin październik |  |  |  |
| RAZEM |  | 6 230 |  |  |  |  |
| Przeprowadzenie oprysku chemicznego po obu stronach nawierzchni ścieżki rowerowej |  |  |  |  |  |  |
| (wzdłuż krawężnika środkiem chwastobójczym np.: Roundup lub podobnym) |  |  |  |  |  |  |
| L.p | Lokalizacja | Powierzchnia m2 | termin koszeń |  |  |  |
| 1. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Rudzkiej | 2 000 | według wskazań zamawiającego |  |  |  |
| 2. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Rudzkiej do ul. Rybnickiej. | 1 500 | według wskazań zamawiającego. |  |  |  |
| 3. | wał przeciwpowodziowy rzeki Odry na odcinku od ul. Rybnickiej do jazu przy fabryce kotłów RAFAKO. | 2 300 | według wskazań zamawiającego. |  |  |  |
| RAZEM |  | 5 800 |  |  |  |  |